Утверждаю:

Директор школы_________

Слобордчикова И.В.

МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа»

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Перезарядка огнетушителей. | директор | июль |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | директор | июнь-август |  |  |
| 3 | Обновление необходимых указателей, связанных с пожарной безопасностью | завхоз | июль |  |  |
| 4 | Проверка и приведение в норму путей эвакуации | завхоз | июль |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 5 | Ремонт систем канализации и водоснабжения: замена труб, установка септика. | завхоз | июль август |  |  |
| 6 | Организация горячего питания: собрать урожай овощей с пришкольного участка, обеспечить их хранение. | завхоз | сентябрь |  |  |
| 7 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | директор | Апрель-июль |  |  |
| 8 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям: провести косметический ремонт школьных помещений | завхоз | август |  |  |
| 9 | Проведение испытаний спортивного инвентаря, оборудования и спортивных сооружений. | директорзавхоз | август |  |  |
| 10 | Благоустройство прилегающей территории согласно плана. | завхоз | август |  |  |
| 11 | Благоустройство спортивной площадки | завхоз | Июнь-июль |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |
| 13 | Частичный ремонт ограждения - изгороди по периметру школьного здания. | завхоз | август |  |  |
| 14 | Организация охраны: инструктаж по пропускному режиму с техническим персоналом | завхоз | август |  |  |
| Ремонтные работы |
| 15 | Проведение текущего ремонта: побелка классов, коридоров, столовой; покраска пола в столовой, ремонт крыльца | завхоз | август |  |  |
| 16 | Покраска оконных рам школьного здания. | завхоз | август |  |  |
| 17 | Опрессовка системы отопления. | завхоз | май |  |  |
| 18 | Обмотка труб котельной | завхоз | август |  |  |
| Выполнение других мероприятий |
| 19 | Обеспечение учебниками | библиотекарь | август |  |  |
| 20 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное организации, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | директор | август |  |  |
| 21 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Зам по ВР | август |  |  |
| 22 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Зам по ВР | август |  |  |

Директор школы:                                 И.В.Слободчикова